| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы М»СЕТЛЕ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* Л»М»:ТАМА? АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМЕЗ-ТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

?АРАР 					              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апрель 2018 й. 		        № 26                           03 декабря 2016 г.

Об утверждении плана работы по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018 год

С целью повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план работы по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2018 год

2. Настоящее постановление обнародовать в здании Администрации сельского поселения и  разместить  в сети общего доступа «Интернет» на сайте сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет

И.о. Главы сельского поселения                                                  И.С. Ахмадуллина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

сельского поселения

Лемез-Тамакский сельсовет

№ 26 от 03.04.2018 г.

П Л А Н

работы по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения

Лемез-Тамакский сельсовет на 2018 год

| № | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение собраний граждан по вопросу благоустройства | Глава сельского поселения | до 09.04.2018 г. |
| 2 | Издание распоряжения о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории | Глава сельского поселения | до 09.04.2018 г. |
| 3 | Организовать комиссию по санитарной очистке и благоустройству территорий, уточнить закрепленные территории за предприятиями и организациями | Глава сельского поселения | до 20.04.2018 г. |
| 4 | Разъяснить правила благоустройства территории населения, правила содержания животных | Глава сельского поселения | до 10.05.2018 г. |
| 5 | Проводить разъяснительные работы среди населения по пожарной безопасности | Глава сельского поселения депутаты округов, старосты (по согласованию) | Постоянно |
| 6 | Объявить на территории сельского поселения смотр-конкурс по благоустройству | Глава сельского поселения | до 30.06.2018г. |
| 7 | Направить гражданам-собственникам частных домов, строений требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | Специалист по земельным вопросам сельского поселения | до 30.07.2018 г. |
| 8 | Организовать осуществление зимней и летней уборки территории, организовать и провести экологические субботники по благоустройству | Специалист по земельным вопросам сельского поселения | постоянно |
| 9 | Обкос придорожной полосы вдоль дороги Месягутово-Ачит | Глава сельского поселения | до 21.08.2018 г. |
| 10 | Подвести итог смотра-конкурса по благоустройству | Глава сельского поселения | до 15.09.2018 г. |
|  | По всем населенным пунктам обеспечить |  |  |
|  | д.Сулейманово |  |  |
| 1 | Санитарную очистку, благоустройство улиц, личных дворов, прилегающих территорий. Вывоз мусора на свалку ТБО. | Староста д.Сулейманово (по согласованию) | Апрель-май |
| 2 | Санитарную очистку социально-культурных объектов, уборку территории, озеленение, наличие цветников | Руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения (по согласованию) | Апрель-май |
| 3 | Обустройство свалки ТБО | Глава сельского поселения | Июнь-июль |
| 4 | Проведение акции «Чистый берег» | Глава сельского поселения, руководители учреждений образования (по согласованию) | до 30.05.2018г. |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников на территории школы | Руководители учреждений образования (по согласованию) | до 30.05.2018 г. |
|  | д.Кутушево |  |  |
| 1 | Санитарную очистку, благоустройство улиц, личных дворов, прилегающих территорий. Вывоз мусора на свалку ТБО. | Староста д.Кутушево (по согласованию) | Апрель-май |
| 2 | Санитарную очистку территории школы, детского сада, уборка территории, озеленение, наличие цветников | Руководители учреждений образования (по согласованию) | Апрель-май |
| 3 | Ремонт дороги ул.Набережная 0,896 км. | Глава сельского поселения | до 30.08.2018 г. |
| 4 | Благоустройство водозаборных колонок | Глава сельского поселения, староста (по согласованию) | до 01.08.2018 г. |
| 5 | Обустройство свалки ТБО | Глава сельского поселения | Июнь-июль |
|  | д.Лемез-Тамак |  |  |
| 1 | Санитарную очистку, благоустройство улиц, личных дворов, прилегающих территорий. Вывоз мусора на свалку ТБО. | Староста д.Лемез-Тамак (по согласованию) | Апрель-май |
| 2 | Санитарную очистку социально-культурных объектов, уборка территории, озеленение, наличие цветников | Руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения (по согласованию) | Апрель-май |
| 3 | Посадка деревьев на территории бывшего административного здания сельского поселения по ул.Карла Маркса, 4 | Глава сельского поселения | Апрель-май |
| 4 | Ремонт дороги по ул.Салавата Юлаева 0,20 км, по ул.Садовая 0,469 км | Глава сельского поселения | до 30.09.2018 г. |
| 5 | Проведение акции «Чистый берег» | Специалист по земельным вопросам сельского поселения | до 30.05.2018 г. |
|  | д.Сабанаково |  |  |
| 1 | Санитарную очистку, благоустройство улиц, личных дворов, прилегающих территорий. Вывоз мусора на свалку ТБО. | Староста д.Сабанаково (по согласованию) | Апрель-май |
| 2 | Санитарную очистку территории социально-культурного центра, озеленение, наличие цветников | Руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения (по согласованию) | Апрель-май |
| 3 | Обустройство свалки ТБО | Глава сельского поселения | Июнь-июль |
| 4 | Организовать проведение субботника по благоустройству и ремонту кладбища | Глава сельского поселения, депутаты округов, староста (по согласованию) | Апрель, май |