| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы М»СЕТЛЕ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* Л»М»:ТАМА? АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМЕЗ-ТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

?АРАР 					                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 март 2020 й. 		          № 24                            12 марта 2020 г.

О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего

паводка в 2020 году на территории сельского поселения

Лемез-Тамакский сельсовет

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском половодья 2020 года,  предотвращения возможных негативных последствий от весеннего половодья, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий  от   чрезвычайных    ситуаций   природного и техногенного характера», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в 2020 году.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на Председателя противопаводковой комиссии сельского поселения .

Глава сельского поселения                                                                 Р.Ю. Низамов

Приложение 1 Утвержден постановлением сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет № 24 от 12 марта 2020 года

# СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения

Председатель комиссии:

###### Низамов Р.Ю. – глава сельского поселения

Зам. председателя комиссии:

Зайнитдинов Ф.М. - староста д.Сулейманово (по согласованию)

Секретарь комиссии:

Дусмухаметова Ф.М. - заведующий Сулеймановской школой (по согласованию)

Члены комиссии:

Сибагатова Г.М. - фельдшер  д.Сулейманово (по согласованию)

Музафаров И.З. - водитель пожарной охраны (по согласованию)

Хафизов Н.В. - слесарь РЭС филиала «Дувангаз» (по согласованию)

Камалов А.Р. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

Приложение 2 Утвержден постановлением сельского поселения № 24 от 12 марта 2020 года

# П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет в 2019 году

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование противопаводковой комиссий сельского поселения и согласование плана мероприятий. | Глава сельского поселения | до 12.03.2020 г. |
|  | Заседание противопаводковой комиссии сельского поселения. | Председатель комиссии | до 16.03.2020 г. |
|  | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Противопаводковая комиссия сельского поселения | до 25.03.2020 г. |
|  | Обследование каждого участка, попадающего в зону подтопления, с определением количества домов, количества проживающих в этих домах, количества скота. | Противопаводковая комиссия сельского поселения | до 16.03.2020 г. |
|  | Проверка к началу половодья состояние моста через реку Йырмак д.Сулейманово. | Зайнитдинов Ф.М. (по согласованию) Дусмухаметова Ф.М. (по согласованию) | с 25.03.2020 г. постоянно |
|  | Проведение внеочередных обходов газопроводов, расположенных в местности возможного затопления. | слесарь РЭС филиала «Дувангаз» (по согласованию) | до 20.03.2020 г. |
|  | Обеспечение устойчивой связи членов противопаводковой комиссии сельского поселения с районной противопаводковой комиссией | Председатель комиссии | с 20.03.2020 г. на период паводка |
|  | Подготовительные работы по организации медицинской помощи по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшим людям | Фельдшера (по согласованию) | до 20.03.2020 г. |
|  | Создание запаса хлорной извести для хлорирования питьевой воды повышенными дозами хлора в весенний паводок, а так же для дезинфекции сетей и сооружений. | Глава сельского поселения | до 20.03.2020 г. на период паводка |
|  | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления. | Противопаводковая комиссия | с началом паводка |
|  | Отремонтировать и привести в готовность к эксплуатации для эвакуации, имеющиеся в наличие плавсредства. | Противопаводковая комиссия | до 1.04.2020 г. |
|  | Подготовительные работы по организации защиты животных при наводнении в личных подворьях | Противопаводковая комиссия | до 1.04.2020 г. |
|  | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | Глава сельского поселения | к 1.04.2020 г. |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) | на период паводка |

Приложение № 3 Утвержден постановлением сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет № 24 от 12 марта 2020 года

Оперативная информация о прохождении весеннего половодья в Мечетлинском районе РБ

по состоянию на «      » _______________ 2020 г.

Таблица № 1

| Название МР или ГО | Наименование отключенной коммунальной услуги | Сроки проведения ремонтно-восстановительных работ | Продолжительность отключения коммунальной услуги | Количество задействованных в устранении аварии | Количество потребителей, попадающих под отключение | Примечание (ухудшение параметров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание (по факту) |  | бригад | людей | техники | человек | домов |  |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

| Наименование населенного пункта, улицы | Затоплено/ подтоплено | Проводимые мероприятия | Задействовано |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилфонд | Объекты экономики |  | Людей чел. | Техники ед. |
|  | Количество жилых домов | Количество жителей в этих домах | Количество подворий | Эвакуи- ровано человек из этих домов | Наименование | Кол-во |  |  |  |
| 1 2 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 178 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель _________________________________/ ___________________/  Тел. (34770) 2-01-01

Ф.И.О.                                                                      подпись