| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы М»СЕТЛЕ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* Л»М»:ТАМА? АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМЕЗ-ТАМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

?АРАР 					                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 март 2017 й. 		                  № 17                           03 марта 2017 г.

О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего

паводка в 2017 году на территории сельского поселения

Лемез-Тамакский сельсовет

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском половодья 2017 года,  предотвращения возможных негативных последствий от весеннего половодья, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий  от   чрезвычайных    ситуаций   природного и техногенного характера», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в 2017 году.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на Председателя противопаводковой комиссии сельского поселения .

Глава сельского поселения                                                                                Р.Ю. Низамов

И.С.Ахмадуллина

(34770) 2-31-45

Утвержден постановлением главы сельского поселения № 17 от 03 марта 2017 года

# СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения

Председатель комиссии:

###### Низамов Р.Ю. - глава сельского поселения

Зам. председателя комиссии:

Зайнитдинов Ф.М. - староста д.Сулейманово (по согласованию)

Секретарь комиссии:

Дусмухаметова Ф.М. - заведующий Сулеймановской школой (по согласованию)

Члены комиссии:

Сибагатова Г.М. - фельдшер  д.Сулейманово (по согласованию)

Музафаров И.З. - водитель пожарной охраны (по согласованию)

Кутлуев М.Р. - слесарь РЭС филиала «Дувангаз» (по согласованию)

Камалов А.Р. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

Утвержден постановлением главы сельского поселения № 17 от 03 марта 2017 года

# П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет в 2017 году

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование противопаводковой комиссий сельского поселения и согласование плана мероприятий. | Глава сельского поселения | до 04.03.2017 г. |
|  | Заседание противопаводковой комиссии сельского поселения. | Председатель комиссии | до 10.03.2017 г. |
|  | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Противопаводковая комиссия сельского поселения | до 25.03.2017 г. |
|  | Обследование каждого участка, попадающего в зону подтопления, с определением количества домов, количества проживающих в этих домах, количества скота. | Противопаводковая комиссия сельского поселения | до 10.03.2017 г. |
|  | Проверка к началу половодья состояние моста через реку Йырмак д.Сулейманово. | Зайнитдинов Ф.М. Дусмухаметова Ф.М. | с 25.03.2017 г. постоянно |
|  | Проведение внеочередных обходов газопроводов, расположенных в местности возможного затопления. | слесарь РЭС филиала «Дувангаз» | до 25.03.2017 г. |
|  | Обеспечение устойчивой связи членов противопаводковой комиссии сельского поселения с районной противопаводковой комиссией | Председатель комиссии | с 25.03.2017 г. на период паводка |
|  | Подготовительные работы по организации медицинской помощи по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшим людям | Фельдшера | до 25.03.2017 г. |
|  | Создание запаса хлорной извести для хлорирования питьевой воды повышенными дозами хлора в весенний паводок, а так же для дезинфекции сетей и сооружений. | Глава сельского поселения | до 25.03.2017 г. на период паводка |
|  | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления. | Противопаводковая комиссия | с началом паводка |
|  | Отремонтировать и привести в готовность к эксплуатации для эвакуации, имеющиеся в наличие плавсредства. | Противопаводковая комиссия | до 5.04.2017 г. |
|  | Подготовительные работы по организации защиты животных при наводнении в личных подворьях | Противопаводковая комиссия | до 5.04.2017 г. |
|  | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | Глава сельского поселения | к 5.04.2017 г. |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | Участковый уполномоченный полиции | на период паводка |